2015 - 2019

ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

- «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» (Το έργο αφορά: (α) στην αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου διανομής ύδρευσης της περιφερειακής οδού Παροικίας και την σύνδεση των δικτύων της νέας αφαλάτωσης με το δίκτυο από την δεξαμενή Αγίας Υπακοής και (β) στην εγκατάσταση σταθμών ελέγχου και παρακολούθησης σε επιλεγμένες ζώνες υδροδότησης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάρου οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό μη ανταποδοτικού νερού με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση πίεσης, τη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου και παράλληλα την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού)  3.000.000,00  €

- «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας» (Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση ανενεργού ΧΑ∆Α στη θέση Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας, εκτάσεως 17.600,00 τµ.) 320.000 €

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

- «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Πάρου» συνολικού προϋπολογισμού 228.780,00 € (175.000,00€ ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ + 53.780,00€ ίδιοι πόροι Δήμου)

- «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πάρου», συνολικού προϋπολογισμού 84.300,00 €

- «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πάρου» συνολικού προϋπολογισμού 214.000,00 €

- Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο, προϋπολογισμού 140.000, 00 €

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

- Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροκίας Πάρου με σκοπό τη τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς 1.347.589€ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

- Έργα ενίσχυσης του λιμενοβραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου Αμπελά , νήσου Πάρου, Ν. Κυκλάδων 1.154.480 €

- Λιμενικά έργα προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας , Νήσου Πάρου, Ν. Κυκλάδων 1.977.590 € (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ)

- Έργα αποκατάστασης ( βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάνεμου προσήνεμου μόλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι , Νήσου Πάρου , Ν. Κυκλάδων 1.902.760 €  (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ)

- Πρόσθετα έργα

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχωρούν η μελέτη και κατασκευή συνολικού κτιρίου του νέου αεροδρομίου, συνολικής έκτασης 7.500 τ.μ. Στο νέο κτίριο εκτός των χώρων εξυπηρέτησης επιβατών, περιλαμβάνεται κτίριο πυροσβεστικού σταθμού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, χώρος στάθμευσης οχημάτων κλπ.. Επίσης προχωρά η μελέτη επέκτασης του αεροδιαδρόμου από τα 1.400 στα 1.800 μέτρα. Προϋπολογισμός 30 εκ ευρώ

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ περιλαμβάνονται μια σειρά από έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Ταμεία και ενταγμένα σε επιχειρησιακά προγράμματα  όπου φορέας υλοποίησης είναι το κεντρικό κράτος είτε η περιφέρεια .Απαραίτητη είναι η συνέργεια όλων των φορέων ώστε τα έργα να προχωράνε απρόσκοπτα

- Τίτλος έργου: Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Νότιο Αιγαίο

Θεματικοί Στόχοι: Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου με την αποπεράτωση του ημιτελούς τμήματος επιφάνειας περίπου 255 τ.μ. για την αύξηση της δυναμικότητας του σχολείου σε μαθητές και τη δημιουργία ποιοτικότερου περιβάλλοντος μάθησης, και κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων συνολικής επιφάνειας 1.165,90 τ.μ.

| Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης | 1.439.469 € |
| --- | --- |
| Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση | 1.439.469 € |
| Πληρωμές | 1.418.747 € |
| Ποσοστό απορρόφησης | 98.56 % |
| Έναρξη | 28/11/2014 |
| Λήξη | 31/12/2018 |

Για το έργο έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου ( πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19- Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφτηκε 28/11/2014. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφτηκε 4/10/2017. Το φυσικό αντικείμενο και των 2 υποέργων ολοκληρώθηκε)

- Τίτλος έργου: Bρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Νότιο Αιγαίο

Θεματικοί Στόχοι: Κοινωνική Ένταξη

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού εμβαδού περίπου 400 τ.μ. στον οικισμό "Μάρμαρα" της Πάρου, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί 25 νήπια και 12 βρέφη.

| Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης | 1.000.000 € |
| --- | --- |
| Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση | 1.000.000 € |
| Πληρωμές | 0 € |
| Ποσοστό απορρόφησης | 0.00 % |
| Έναρξη | 30/6/2019 |
| Λήξη | 30/6/2021 |

Δεν έχει γίνει η προέγκριση της δημοπράτησης (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19- Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση )

- Τίτλος έργου: Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Νότιο Αιγαίο

Θεματικοί Στόχοι: Προστασία Περιβάλλοντος

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου μεταφοράς ύδατος από την υφιστάμενη δεξαμενή στον Κώστο στην θέση Αγ. Υπακοή, έως την Παροικιά στην υφιστάμενη δεξαμενή στην θέση Αγ. Ανάργυροι συνολικού μήκους 9.200 μέτρων.

| Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης | 891.797 € |
| --- | --- |
| Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση | 891.797 € |
| Πληρωμές | 149.747 € |
| Ποσοστό απορρόφησης | 16.79 % |
| Έναρξη | 20/9/2018 |
| Λήξη | 30/6/2020 |

Για το έργο έχει υπογραφεί 1 από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19- Η σύμβαση υπογράφτηκε 20/9/2018. Στάδιο υλοποίησης)

- Τίτλος έργου: Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Νότιο Αιγαίο

Θεματικοί Στόχοι: Προστασία Περιβάλλοντος

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατασκευή των απαραίτητων συμπληρωματικών έργων για τη λειτουργία των δύο, ήδη, εγκαταστημένων φορητών μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή "Πέπονας" της Παροικιάς Πάρου.

| Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης | 411.891 € |
| --- | --- |
| Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση | 411.891 € |
| Πληρωμές | 300.957 € |
| Ποσοστό απορρόφησης | 73.07 % |
| Έναρξη | 2/3/2018 |
| Λήξη | 31/12/2019 |

Για το έργο έχει υπογραφεί 1 από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας μέχρι 13/3/19 - Η σύμβαση υπογράφτηκε 2/3/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Εκκρεμεί η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης)

- Τίτλος έργου: Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Θεματικοί Στόχοι: Χωρίς Θεματικό Στόχο

Ταμείο: Ταμείο Συνοχής

Η εν λόγω πράξη αφορά τις μελέτες ωρίμανσης των έργων επέκτασης του ΧΥΤ Πάρου και του έργου της μονάδας κομποστοποίησης του Δήμου Πάρου που θα εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσμού των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου. Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών (υποστηρικτικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές μελέτες καθώς και τεύχη δημοπράτησης) για την ορθή υλοποίηση των έργων. Στοχεύει στη σταδιακή προσέγγιση μίας πιο βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής (Οδηγία 98/2008) και της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.4042), και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τόσο του Εθνικού όσο και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον, με την υλοποίηση της μονάδας κομποστοποίησης, ο Δήμος δύναται να αποφύγει/ απομειώσει την επιβάρυνση του ειδικού τέλους ταφής για τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας.

| Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης | 345.756 € |
| --- | --- |
| Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση | 345.756 € |
| Πληρωμές | 0 € |
| Ποσοστό απορρόφησης | 0.00 % |
| Έναρξη | 18/6/2018 |
| Λήξη | 31/12/2018 |

Είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης

Παραθέτω και κάποια έργα που δεν τα βλέπουμε στην σελίδα του υπουργείου αλλά είναι ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Νοτίου Αιγαίου ( ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου)

| Ενταγμένα έργα μέχρι 13/03/19 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου |
| --- |
| Άξονας Προτερ | Τίτλος Έργου | ∆ικαιούχος | Π/Υ Έργου | Νοµικές ∆εσµεύσεις | Πληρωµές Έργου | Παρατηρήσεις | Ηµεροµηνία Ένταξης / Τροπ/ση |
| 4 | ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ" | Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου | 390.716,51 | 390.716,51 | 339.284,20 | Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας. | 8/9/2016 20/7/2017 |
| 4 | Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πάρου | ∆ήµος Πάρου | 112.320,00 | 112.320,00 | 62.133,3 | Έναρξη λειτουργίας: 03.05.2017 - µε την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρµογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηµατοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναµένεται υποβολή τροποποιηµένων Τ∆Π | 23/9/2016 |